INFORME Nº 51-2025/GOB.REG.HVCA/ GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR

A	         :  Ing. Cesar Vila Acuña

Sub Gerente de Recursos Naturales y Áreas Protegidas

ASUNTO   : Resumen de TEMAS TRATADOS Y ACCIONES DE PROYECTOS QUE CORRESPONDEN AL EJE TEMATICO RECURSO/ AGUA Y PASTOS.

REF.              :  Memo. Mult. N°032-2025/GOB.REG-HVCA/GR

FECHA          :  Huancavelica, 07 de noviembre de 2025

###### -------------------------------------------------------------------------------------

En atención al documento de la referencia, mediante el cual el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Huancavelica solicita información sobre los temas tratados y las acciones de los proyectos vinculados al eje temático “Recurso/Agua y Pastos” (CORECAMH), orientados a beneficiar al subsector de camélidos en las zonas altoandinas, cumplo con informar lo siguiente:

ACCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- REFORESTACION:

En el mes de abril de 2025, el Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, ejecutó la actividad de reforestación con 15,000 plantones de pino y quinual en la comunidad de Pampachacra, distrito de Huancavelica, en virtud a convenio con la mencionada comunidad y contándose con participación multisectorial, destacando la intervención directa de la población beneficiaria.

- PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA,

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental gestionó el financiamiento y suscribió un Acta de Acuerdo con la Unidad Ejecutora 036-1634 FONDO SIERRA AZUL del MIDAGRI, con el objetivo de intervenir en la construcción de Ccochas dentro de la jurisdicción regional.

El acuerdo fue oficializado el 03 de marzo de 2025, conforme a:

- Oficio N° 032-2025/GOB.REG-HVCA/GRRNyGA

- Acta de Acuerdo entre FONDO SIERRA AZUL – MIDAGRI y el GORE-HVCA

Posteriormente, por disposición de la Alta Dirección del Gobierno Regional, la responsabilidad sobre la ejecución de las Ccochas y el cumplimiento del acuerdo fue delegada a la Dirección Regional de Yacu Tarpuy para la Lucha contra la Pobreza.

- PARTICIPACION EN EVENTO:

El 26 de junio de 2025, la Ing. Ninfa Guerreros Rojas participó como panelista en el Foro sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos frente al Cambio Climático, representando a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. El evento fue organizado por el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA).

- SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS DE ECOSISTEMAS Y DE ÁREAS DEGRADADAS.

Se desarrollaron eventos de capacitación dirigidos a autoridades, funcionarios y proyectistas en las provincias de Churcampa, Castrovirreyna y Huaytará.

Las evidencias correspondientes fueron remitidas mediante los siguientes informes técnicos:

- Informe Técnico Nº 03-2025-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR

- Informe Técnico Nº 04-2025-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR

- Informe Técnico Nº 05-2025-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR

- ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA (ERDB) DE HUANCAVEICA:

Se vienen ejecutando acciones correspondientes a la Etapa 0 (preparatoria) de actualización de la ERDB, conforme a la Guía Metodológica aprobada con Resolución Ministerial N°175-2025-MINAM.

Avances principales:

a) Declaratoria de Interés Público Regional:
Mediante el Informe Técnico N° 02-2025-GOB.REG-HVCA/ GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR (10/07/2025), se sustentó la propuesta de declaratoria, la cual fue aprobada mediante la Ordenanza Regional N° 550-2025-GOB.REG-HVCA/CR (21/08/2025).

b) Conformación de la Comisión Técnica Regional Multisectorial de Diversidad Biológica de Huancavelica. Se realizó la identificación de actores clave y la solicitud de acreditación de representantes titulares y alternos. La oficialización de la comisión se prevé mediante Resolución Ejecutiva Regional a emitirse a fines del presente mes. Referencias:

- Informe Nº39-2025-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR (29-09-2025)

- Informe Nº47-2025-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR (31-10-2025)

- IMPULSO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA orientados al mejoramiento de pastos naturales y la conservación del recurso hídrico en del sub sector de camélidos ubicadas en las zonas altoandinas.

6.1 Proyecto “Conservación y Manejo de la Biodiversidad de las Provincias de Huancavelica y Tayacaja” (CUI N° 2135223)
Proyecto en estado activo cuyo expediente técnico fue reformulado en 3 oportunidades. A pesar de estar considerado en el PMI del GORE-HVCA  2026–2028, fue desestimado por los decisores pese a las reiteradas gestiones realizadas por la Gerencia.

6.2 Propuesta de Creación del Área de Conservación Regional “Choclococha”. Propuesta tratada en sesión del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Pampas (CRHCIP), con el objetivo de proteger las nacientes de la cuenca del río Pampas y garantizar la seguridad hídrica. Participan en esta iniciativa el GORE Huancavelica, GORE Ayacucho, GORE Apurímac, MIDAGRI-ANA y el Consejo de Recursos Hídricos del río Pampas. El proceso de creación del ACR “Choclococha” está en marcha y está siendo llevado a cabo a través de los canales institucionales y de gestión correspondientes.  Se prevé la formalización de la propuesta mediante ordenanza regional.

6.3 Proyecto de Inversión “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en 11 Unidades Productoras de 11 Distritos en 3 Provincias del Departamento de Huancavelica” (CUI N° 2596852)

- Tipología de proyecto: Ecosistemas

- Indicador de brecha: % de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos y requieren recuperación

- Contribución al cierre de brechas: 713.54 ha

- Monto de viabilidad: S/ 9,686,171.64

- Ámbito de intervención:

Provincia Huancavelica,Distritos:Ascensión, HVCA. y Huachocolpa

Provincia de Acobamba: Distritos de Acobamba, Anta y Paucará

Provincia de Angaraes: Distritos de Callanmarca, Ccochaccasa, Congalla, Huanca Huanca y Lircay

- Componentes principales:

- Implementación de viveros e infraestructura para recuperación de áreas degradadas con 940,502 plantones.

- Revegetación con especies nativas en bosques relictos (713.54 ha).
Este proyecto fue considerado elegible en el Presupuesto Participativo Multianual 2026–2028, aunque no fue incorporado en el PMI correspondiente.

- Actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático – ERCC Huancavelica.

En el marco del proceso de actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Huancavelica (ERCC-HVCA), se vienen desarrollando eventos descentralizados en alianza estratégica con la organización FOVIDA. Estos espacios han permitido recoger aportes de diversos actores territoriales, fortaleciendo el enfoque participativo del proceso. Destaca especialmente la activa participación de las integrantes del Comité Regional de la Mujer frente al Cambio Climático (COREMUCC), quienes han contribuido con valiosos insumos técnicos que han impulsado avances significativos en la construcción del documento estratégico.

Es cuanto informo a usted, señor Sub Gerente, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

__________________________________________

NINFA ANGELICA GUERREROS ROJAS

ING.IV DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

Nuevo Reg. Documento:

Nuevo Reg. Expediente: 02813297